経　緯　報　告　書

新予約システムにおける不具合発生の経緯と対応状況について

提出日：2026年4月20日（月）　　　提出者：　　　　　株式会社◯◯　◯◯部

このたびは、新予約システムにおいて複数の不具合が発生し、貴社の業務運営ならびにエンドユーザー様に多大なご迷惑とご不便をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

本報告書では、発生した問題の概要・原因・現在の対応状況および今後のスケジュールを整理してご報告いたします。今後も安心してシステムをご利用いただけるよう、再発防止策とともに誠実にお伝えするものです。

１　発生した問題と現在の対応状況

今回確認された主な不具合を以下に整理いたします。件数が多いため、性質の近いものをまとめて記載しております。

| 問題の内容 | お客様・業務への影響 | 対応状況 | 確認日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 請求書の振込先口座情報が誤っていた | お客様が誤った口座へ振込む恐れが生じた（4/10確認） | 対応中 | 4/10 |
| オプション料金が過剰に請求された | 実際の利用時間ではなく予約時間で計算され、お客様に余分な請求が発生した | 対応済 | 4/8 |
| メールと管理画面で請求金額が異なった | ラウンジ等の追加料金が反映されず、お客様への通知金額と実際の決済金額が一致しなかった | 対応済 | 4/8 |
| 削除済み予約がCSVに出力された | テスト予約等の削除データが売上集計に混入し、正確な集計ができなかった（4/10確認） | 調査・修正中 | 4/10 |
| CSVにスタジオ名が出力されない | 管理業務に必要な項目が欠けており、手作業での補完が継続的に発生している | 対応中 | 以前より |
| Googleカレンダーの予約時間がずれて表示された | 全予約が2時間前倒しで表示され、スタッフのスケジュール確認に混乱が生じた | 対応中 | 以前より |
| 予約変更時にスタッフのメモが消えた | 引継ぎや特記事項が自動削除され、業務に支障が出た | 対応中 | 以前より |
| 確定メールに鍵番号が記載されなかった | 東日暮里スタジオ等で入室できないケースが発生した | 対応中 | 以前より |
| 振込先案内に支店名でなくコードが表示された | お客様が支店を特定できず、振込手続きに混乱が生じた | 対応中 | 以前より |
| 振込期限超過後も予約が自動キャンセルされない | 期限切れ予約が残り続け、スタッフが手動対応せざるを得ない状況が続いている | 対応中 | 以前より |
| 画面上のボタン等に不自然な日本語が表示された | 「炭水化物」等の無関係な言葉が表示され、操作に支障が出た | 対応中 | 以前より |

２　各問題の原因

各不具合の原因を、できる限りわかりやすく説明いたします。専門的な内容は平易な言葉に置き換えております。

| 問題の内容 | 原因（わかりやすく） |
| --- | --- |
| 請求・金額に関する不具合 （口座誤り・過剰請求・金額差異） | 外部の決済サービスとの連携設定に誤りがあったこと、および追加サービス（ラウンジ等）の料金を正しく計算する仕組みが整っていなかったことが原因です。 |
| CSVデータの不具合 （削除データの混入・項目不足） | データ集計時に「削除済み」の印が正しく除外されていなかったこと、および出力項目の追加対応が遅れていたことが原因です。 |
| Googleカレンダーの時間ずれ・メモ消失 | 日本と海外の時間基準（時差）の設定に誤りがあったこと、また予約変更時に既存のメモを上書き削除する動作になっていたことが原因です。 |
| 確定メールの不備 （鍵番号漏れ・支店コード表示） | メールテンプレートに必要な情報が正しく差し込まれていなかったことが原因です。現在テンプレートの全件見直しを進めております。 |
| 自動キャンセルの未作動 | 振込期限を過ぎた際に自動でキャンセルする機能が、初期リリース時に実装されていなかったことが原因です。 |
| 画面上の不自然な日本語表示 | 利用している外部の自動翻訳ツールが、一部の単語を誤った言葉に変換してしまったことが原因です。 |

３　今後の対応スケジュール

以下のスケジュールで順次対応を完了させてまいります。期限を明記し、進捗は都度ご報告いたします。

| 完了期限 | 対応内容 |
| --- | --- |
| 4月22日（水） まで | ・ 請求書の振込先口座情報の完全修正・動作確認 |
|  | ・ CSV出力へのスタジオ名等の必要項目追加 |
| 4月25日（土） まで | ・ 削除済み予約のCSV除外処理の完了・再検証 |
|  | ・ Googleカレンダーの時差修正および連携動作の確認 |
| 4月30日（木） まで | ・ 確定メールテンプレートの全件修正（鍵番号・支店名・金額等） |
|  | ・ 自動キャンセル機能の実装・テスト |
|  | ・ GW料金改定に向けたシステム全体の最終検証・確認 |
|  | ・ 画面上の誤表示の修正および翻訳ツールの設定見直し |
| 5月7日（木） まで | ・ 全修正項目の動作確認・最終レポートのご提出 |

４　再発防止策

同様の問題を二度と起こさないよう、以下の取り組みを即時実施いたします。

| 取り組み | 具体的な内容 |
| --- | --- |
| 実業務シナリオ によるテスト徹底 | 「銀行振込での予約」「深夜枠のオプション追加」など、実際の利用場面を網羅したテスト項目を整備し、機能リリース前に必ず全件確認を行います。これにより、開発環境では気づけない現場の問題を事前に検出します。 |
| 開発・運営間の ダブルチェック導入 | 開発担当と運営担当が指示内容を相互確認する仕組みを設けます。口頭指示をなくし、文書による確認・承認を必須とすることで、設定ミスや伝達漏れを防ぎます。 |
| 外部ツールの 設定管理強化 | 自動翻訳などの外部ツールが意図しない動作をしないよう、設定内容を定期的に確認・監視する体制を整えます。問題が発生した際も速やかに検知できるよう、監視ルールを設定します。 |
| 修正後の 動作確認の義務化 | 不具合修正後は必ず本番環境での動作確認を実施し、結果を記録します。「修正した」で完了とせず、「確認まで完了した」をもって対応完了とする基準を設けます。 |

今回の不具合によりご迷惑をおかけしたことを、改めて深くお詫び申し上げます。

上記スケジュールに沿って確実に対応を進め、進捗は随時ご報告いたします。ご不明な点やご確認事項がございましたら、いつでもお申しつけください。引き続き、誠心誠意対応してまいります。

以　上